## Slide 1
M
MENDAS STUDIO
GUIA DE CONFIGURAÇÃO
Central de Chamados via Teams
Um bot de hooks como sistema de chamados — SLA, esteira de produção e vitrine editorial automatizados.
baseado em PR.COM.001 — Comunicação
·
REV. 00
·
5 ciclos × 10 sprints
Notes: Guia de configuração do sistema de chamados Mendas Studio: bot de hooks no Teams como SSOT, baseado no PR.COM.001.

## Slide 2
01
O MODELO
O Teams deixa de ser conversa e vira o canal oficial
ANTES
Demandas soltas
Pedidos por e-mail, Teams e WhatsApp. Sem briefing mínimo, sem SLA confiável, sem rastreio. A área de comunicação vira balcão.
AGORA · MENDAS STUDIO
Bot de hooks = SSOT
Todo chamado entra por um card estruturado no Teams. O bot valida, registra, cronometra o SLA e publica a vitrine — sem intervenção manual.
Microsoft Teams
Power Automate · hooks
Planner · esteira
Lists · calendário editorial
Notes: O modelo: hoje o canal oficial é Forms; aqui o foco migra para o bot no Teams como SSOT, com automações de hooks dirigindo todo o ciclo.

## Slide 3
02
ARQUITETURA
Quatro blocos, um pipeline de hooks
💬
Entrada
Microsoft Teams
Bot publica um Adaptive Card. Único canal oficial (SSOT) — captura briefing mínimo na origem.
→
⚙️
Automação
Power Automate
Hooks disparam em cada evento: valida, registra, cronometra o SLA e notifica no Teams.
→
▦
Esteira
Microsoft Planner
Card por chamado, categorizado por esforço/concessão. Estados visíveis e prioridade.
→
🗓
Vitrine
Microsoft Lists
Na conclusão, gera o card do Calendário Editorial — transparência para gestores em tempo real.
FLUXO
intake → register → triagem → sla → approval → adjust → done → calendário editorial
Notes: Os quatro blocos Microsoft 365 e como os hooks os conectam num pipeline único.

## Slide 4
03
MATRIZ DE SLA · DIAS ÚTEIS
A categoria de esforço define o prazo
2d
Operacional / Distribuição
Fotos/vídeos prontos · comunicados em texto · vagas padrão · republicação institucional.
3d
Comunicação simples / Informativa
Peça única p/ redes · atualização em arte existente · release · pós-evento · post LinkedIn.
5d
Criação e Design
Banners/cartazes · design redes externas · marca em brindes/frota · id. visual de praças.
10d
Produção AV e Identidade estruturada
Marcas de novos programas · produção de vídeos (roteiro + aprovação + pós).
15d
Projetos e campanhas integradas
Id. visual + pacote + cobertura · campanhas anuais (Maio Amarelo, SIPAT, GPTW).
⏰ Corte 16h
Chamados abertos após as 16h têm o SLA iniciado no próximo dia útil.
Notes: As cinco categorias de esforço definem o prazo. Corte às 16h: depois disso, o SLA inicia no próximo dia útil.

## Slide 5
04
ESTEIRA DE PRODUÇÃO
Sete etapas, da entrada à vitrine
01
Entrada
Bot recebe o Adaptive Card no Teams (SSOT).
02
Registro
Card criado no Planner, categorizado por esforço e concessão.
03
Triagem
Briefing validado. Incompleto → devolve; SLA não inicia.
04
Produção
Execução conforme o SLA da categoria.
05
Aprovação
1ª versão; 24h para retorno; +2d → On Hold.
06
Ajustes
Refinamentos em até 2 dias úteis.
07
Conclusão
DoD ok → card no Calendário Editorial.
Notes: A esteira de produção em sete etapas. Triagem não conta SLA até o briefing estar completo.

## Slide 6
05
REGRAS QUE PROTEGEM O SLA
O prazo é compartilhado com o solicitante
24h
Janela de aprovação
Aprovação da 1ª versão em até 24h úteis mantém o deadline. Cada dia de atraso é somado à data final.
+2d
On Hold automático
Sem retorno por mais de 2 dias úteis, o SLA é congelado e o chamado vai para "On Hold", perdendo prioridade na fila.
2d
Ciclo de ajustes
Ajustes solicitados são executados em até 2 dias úteis, então a peça retorna para nova aprovação.
Notes: As três regras que protegem o SLA: aprovação 24h, On Hold após 2 dias, ajustes em 2 dias.

## Slide 7
06
O BOT DE HOOKS
Oito automações, um chamado de ponta a ponta
1
hook:intake
Intake
Recebe o Adaptive Card no Teams e valida o briefing mínimo.
2
hook:register
Registro
Cria o card no Planner, categoriza e inicia o SLA (corte 16h).
3
hook:triagem
Triagem
Briefing incompleto → devolve e congela o SLA.
4
hook:sla
SLA Timer
Conta o prazo; alerta em D-2, D-1 e no estouro.
5
hook:approval
Aprovação
1ª versão; janela de 24h; +2d sem retorno → On Hold.
6
hook:adjust
Ajustes
Ciclo de ajustes em até 2 dias úteis.
7
hook:done
Conclusão / DoD
Checklist DoD → conclui e gera o card editorial.
8
hook:urgent
Exceção
Urgência validada via Teams; reprioriza a fila.
Notes: Os oito hooks que compõem o bot. Cada um é um fluxo do Power Automate disparado por um gatilho.

## Slide 8
07
DEFINITION OF DONE
O SLA só encerra com o DoD cumprido
Cinco critérios obrigatórios. O hook:done bloqueia a baixa enquanto algum item estiver pendente.
✓
Aprovação formal
Arte e texto validados e aprovados pelo solicitante.
✓
Arquivos fechados
Material final em PDF / PNG / MP4, nos repositórios oficiais.
✓
Veiculação
Conteúdo disparado nos canais oficiais definidos no planejamento.
✓
Baixa no sistema
Tarefa marcada como "Concluída" no Planner.
✓
Visibilidade
Card gerado no Calendário Editorial com data e canal.
Notes: Definition of Done: o chamado só fecha e o SLA só encerra quando os cinco itens estão cumpridos.

## Slide 9
08
FLUXO DE EXCEÇÃO · URGÊNCIA
Urgência é exceção — e tem custo de fila
PASSO 1
Sinalizar no card
Solicitante marca "urgente" no Adaptive Card de abertura.
→
PASSO 2
Validar via Teams
Validação obrigatória com a equipe de Comunicação no Teams.
→
PASSO 3
Repriorizar a fila
hook:urgent move o chamado ao topo e recalcula os demais.
Atenção: priorizar uma urgência empurra o cronograma das demais demandas da mesma área. O bot registra o trade-off no log.
Notes: O fluxo de urgência: sinalizado no card, validado via Teams, reprioriza a fila da área.

## Slide 10
09
WORKFLOW DE CONFIGURAÇÃO
Implantação em seis movimentos
1
Canal & app no Teams
Crie o time "Mendas Studio · Chamados" e fixe o app do bot na guia.
2
Adaptive Card de intake
Modele o card com título, categoria, concessão, canal, briefing e urgência.
3
Fluxos de hook
Crie no Power Automate os 8 fluxos, um por gatilho de evento.
4
Planner & categorias
Configure o plano, os buckets da esteira e as etiquetas de esforço.
5
Lists editorial
Monte a lista do calendário e a automação hook:done de criação de card.
6
Piloto & go-live
Rode 1 semana com uma concessão, calibre SLA e libere para o grupo.
Notes: O passo a passo de implantação em seis movimentos, do canal do Teams ao go-live.

## Slide 11
10
ROADMAP · 5 CICLOS × 10 SPRINTS
50 sprints, 5 camadas funcionais
Cada ciclo entrega uma parte navegável do sistema. Ao fim do Ciclo 5, o bot de hooks opera o chamado de ponta a ponta.
CICLO 1
Fundação
Base no Teams, intake bot e SSOT.
10 sprints
CICLO 2
SLA Engine
Categorias, timers e corte das 16h.
10 sprints
CICLO 3
Esteira & Aprovação
Planner, On Hold e ciclo de ajustes.
10 sprints
CICLO 4
Conclusão & Vitrine
DoD e calendário editorial automático.
10 sprints
CICLO 5
Inteligência & Escala
Urgências, métricas e governança.
10 sprints
Notes: O plano de implantação: 5 ciclos de 10 sprints cada. Cada ciclo entrega uma camada funcional do sistema.

## Slide 12
CICLO 1
FUNDAÇÃO
Base no Teams, intake e SSOT
Meta: abrir um chamado válido pelo bot e vê-lo registrado.
S1
Provisionar time e canal no Teams
S2
Definir papéis: solicitante, triador, produtor
S3
Modelar o Adaptive Card de abertura
S4
Validação de briefing mínimo no card
S5
Publicar o bot como app fixado
S6
Mapear concessões e canais oficiais
S7
hook:intake — receber e parsear o card
S8
hook:register — criar registro do chamado
S9
Mensagem de confirmação com protocolo
S10
Teste de ponta: abrir e registrar 1 chamado
Notes: Ciclo 1 — Fundação: base no Teams, intake bot e SSOT.

## Slide 13
CICLO 2
SLA ENGINE
Categorias, timers e corte 16h
Meta: cada chamado nasce com prazo correto e alertas automáticos.
S1
Cadastrar as 5 categorias de esforço
S2
Mapear cada categoria ao prazo (2/3/5/10/15)
S3
hook:sla — iniciar contagem no registro
S4
Regra de corte às 16h / próximo dia útil
S5
Calendário de dias úteis e feriados
S6
Alertas D-2 e D-1 no Teams
S7
Alerta de estouro de prazo
S8
Painel de SLA por chamado
S9
Estimativa de prazo no card de abertura
S10
Teste: prazos corretos em todas as categorias
Notes: Ciclo 2 — SLA Engine: categorias, timers e corte 16h.

## Slide 14
CICLO 3
ESTEIRA & APROVAÇÃO
Planner, On Hold e ajustes
Meta: o chamado percorre a esteira com regras de prazo aplicadas.
S1
Criar plano e buckets no Planner
S2
hook:triagem — validar e devolver briefing
S3
Congelar SLA enquanto em triagem
S4
Mover Triagem → Produção ao validar
S5
hook:approval — enviar 1ª versão
S6
Janela de 24h para retorno do solicitante
S7
Soma de dias por atraso de aprovação
S8
On Hold automático após 2 dias sem retorno
S9
hook:adjust — ciclo de ajustes (2 dias)
S10
Teste: percorrer a esteira inteira
Notes: Ciclo 3 — Esteira e Aprovação: Planner, On Hold e ciclo de ajustes.

## Slide 15
CICLO 4
CONCLUSÃO & VITRINE
DoD e calendário editorial
Meta: concluir com checklist e gerar transparência sem esforço.
S1
Definir o checklist DoD (5 itens)
S2
hook:done — bloquear baixa sem DoD
S3
Repositórios oficiais de arquivos fechados
S4
Confirmação de veiculação por canal
S5
Marcar "Concluída" no Planner
S6
Modelar a lista do Calendário Editorial
S7
Geração automática de card na conclusão
S8
Campos: data, canal, categoria, concessão
S9
Visão de calendário para gestores
S10
Teste: concluir e ver na vitrine
Notes: Ciclo 4 — Conclusão e Vitrine: DoD e o calendário editorial automático.

## Slide 16
CICLO 5
INTELIGÊNCIA & ESCALA
Urgências, métricas e governança
Meta: operar em escala, medir o SLA e escalar para todo o Grupo.
S1
hook:urgent — fluxo de exceção
S2
Validação de urgência via Teams
S3
Repriorização e recálculo da fila
S4
Métricas: SLA cumprido, tempo por etapa
S5
Dashboard de volume por concessão/canal
S6
Relatório de On Hold e gargalos
S7
Governança: donos de hook e versionamento
S8
Trilha de auditoria dos eventos
S9
Onboarding das demais concessões
S10
Go-live geral e revisão do procedimento
Notes: Ciclo 5 — Inteligência e Escala: urgências, métricas, governança e rollout.

## Slide 17
11
PLAYBOOKS OPERACIONAIS
Um roteiro para cada situação
Briefing incompleto
hook:triagem
Devolver pelo bot com os campos faltantes destacados. O SLA não inicia até o reenvio completo.
Solicitante sumiu
hook:approval
Após 2 dias úteis sem retorno, mover para On Hold, notificar o gestor e liberar a vaga da fila.
Urgência real
hook:urgent
Validar via Teams, repriorizar e comunicar o impacto no cronograma das outras demandas da área.
Fechamento & vitrine
hook:done
Rodar o checklist DoD, fechar no Planner e conferir o card gerado no Calendário Editorial.
Notes: Os playbooks operacionais que o time usa no dia a dia, um por situação crítica.

## Slide 18
MENDAS STUDIO · CENTRAL DE CHAMADOS
O chamado entra no Teams e sai como vitrine — sozinho.
Próximo passo: piloto de uma semana com uma concessão, calibrar os SLAs reais e liberar o bot para todo o Grupo.
8 hooks
5 categorias de SLA
5 ciclos × 10 sprints
Notes: Resumo e próximo passo: piloto com uma concessão e go-live.